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Rekonstrukce areálu Lodiček v parku Boženy Němcové se naplno rozběhla. Pracovníci označují staveniště, navážejí potřebná zařízení a geodet vytyčí jednotlivé objekty. Zároveň se připravují přístupové cesty pro stavební techniku přímo v areálu. Následně se práce přesunou k výkopům a budování základových konstrukcí.

„První dny patří především přípravě staveniště tak, abychom mohli plynule přejít k hlavním stavebním pracím. Technicky nejnáročnější budou práce na novém zastřešeném objektu v prostoru ostrova,“ uvedl jednatel společnosti DRŽIK s.r.o. Jan Chreno.

Podle aktuálního harmonogramu by se práce na základech nové dominanty měly rozběhnout ještě v průběhu podzimu. Vše bude záviset na podmínkách při zakládání stavby.

„To, co dělá tuto stavbu náročnou, jsou složité místní podmínky na ostrově.  Jednak co se týče založení staveb pod úrovní hladiny vody a také obtížnost s dopravou materiálu a výrobků, zejména ocelových konstrukcí, které jsou nadrozměrné. Tyto konstrukce budou proto vznikat v halách mimo staveniště a na místě budou smontovány,“ doplnil Chreno.

Konstrukci nového zastřešení vytvoří soustava prolamovaných ploch, které v půdorysu uzavřou prostor ostrova a vytvoří nové zázemí pro pořádání kulturních a společenských akcí. Hlavními materiály budou ocel a dřevo, konstrukce bude založena na železobetonových základech.

Samotnému zahájení rekonstrukce předcházela také důkladná příprava ze strany provozovatele Lodiček, Iniciativy Dokořán.

„Museli jsme vyklidit celé zázemí, odstěhovat vybavení, složit stan a připravit prostor tak, aby jej mohli převzít stavbaři. Bylo za tím hodně práce celého týmu, protože jsme potřebovali během krátké doby uvolnit celý areál,“ uvedl předseda Iniciativy Dokořán Lukáš Heczko.

Proměna Lodiček se netýká pouze nového zastřešení. Areál získá nové gastro zázemí s barem a skladovými prostory, více toalet i nový mobiliář. Projekt počítá také s úpravami dětského hřiště a workoutového prostoru a s novou výsadbou.

„Lodičky patří k místům, která si lidé v Karviné oblíbili a navštěvují je ve velkém počtu. Současné zázemí už ale kapacitně nestačí. Proto jsme se rozhodli zvýšit komfort všech návštěvníků i lidí, kteří se o akce na Lodičkách starají. Chceme pro všechny vytvořit prostor, který bude mít lepší podmínky pro pořádání kulturních a společenských akcí,“ uvedl primátor Karviné Jan Wolf (nestr.).

Po dobu stavebních prací je ostrov pro veřejnost uzavřen. 

„Nákladní auta a další stavební technika budou do areálu zajíždět po veřejně přístupné komunikaci v parku Boženy Němcové z ulic Karola Sliwky a Lázeňské. Návštěvníci by proto měli být v této části parku během stavby obezřetní a věnovat zvýšenou pozornost pohybu vozidel,“ připomněla vedoucí Odboru komunálních služeb Jana Maierová.

Rekonstrukce vyjde přibližně na 46,5 milionu korun. Zhotovitel má práce dokončit v květnu 2027.


Odkaz na fotogalerii:
https://foto.karvina.cz:5001/?launchApp=SYNO.Foto.AppInstance#/shared_space/folder/534
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