TISKOVÁ ZPRÁVA

Karviná 2. srpna 2020

PRÁCE NA VÝSTAVBĚ SPORTOVNÍHO AREÁLU POKRAČUJÍ

Stavební práce očekávaného sportovního areálu na ulici Leonovova v Karviné-Hranicích pod Obchodní akademií začaly 1. července 2020. Fanoušci netradičních sportů se 
už teď těší na in-line dráhu, běžeckou dráhu, fotbalové hřiště, dětské hřiště, pumptrack, workout, parkour a streetball.

Chybět nebude ani skatepark, který se stal vítězným požadavkem občanů v participativním rozpočtu města. Plánované ukončení stavby je na konci prosince 2020. „Zatím aktuální čtyři týdny práce jdou znát. Probíhají zemní práce a realizace inženýrských sítí. Úpravou prochází terén, odváží se velké množství zeminy, aby se srovnal,“ popisuje probíhající práce primátor města Jan Wolf (ČSSD).

Rovněž probíhají vytyčování stavebních objektů, realizace drenáží, čerpací jámy a vody, nechybí pokládka kanalizace. Bylo odstraněno staré oplocení a naváží se potřebné kamenivo 
a štěrkopísek. „Příznivé klimatické podmínky a slunečný podzim jsou snad zárukou dokončení podle časového harmonogramu. Doufám, že všichni, kteří se na sportovní areál těší, tak budou moct sportovat podle svých představ,“ dodává primátor Karviné Jan Wolf (ČSSD)

Bc. Lukáš Hudeček

tiskový mluvčí Oddělení Kancelář primátora

Statutární město Karviná - Magistrát města Karviné

Adresa: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát

Telefon: +420 596 387 631 GSM: +420 604 104 608

Email ¦ Web ¦ Facebook ¦ Twitter ¦ Instagram ¦ Youtue